ДОГОВОР  ПОДРЯДА   № _______

г. Н. Новгород						                         	         «____» ___________2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Теплосети» (ООО «Теплосети»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Минеева А.Г., действующего на основании Устава, с одной   стороны,  и

____________________________________________________ (__________________), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице ________________________________,  действующего   на   основании   ________,   с   другой   стороны, а при совместном упоминании именуемые Стороны,  заключили   настоящий   Договор   о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Подрядчик обязуется в установленный Договором срок, в соответствии с условиями Договора, заданием Заказчика, конкурсным техническим заданием (Приложение № 2) и сметной документацией (Приложение № 3) выполнить работы по благоустройству территории с восстановлением асфальтового покрытия, покрытия из брусчатки  после аварийных  ситуаций на тепловых сетях Заказчика (далее - работы), на основании письменной заявки Заказчика, согласованной обеими Сторонами, по форме Приложения № 1 к настоящему Договору. Заявка оформляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Восстановление асфальтобетонного покрытия должно выполняться ровными картами с прямолинейными очертаниями, на уплотненное основание, послойно:

а) Фрезерование асфальтового покрытия по периметру.

б) Устройство корыта: отмостка-толщ.15см, тротуар-толщ.17см, хозпроезд-толщ.43см.

г) Устройство выравнивающих и подстилающих слоев из песка: отмостка-толщ.-10см, тротуар-толщ.10см, хозпроезд-толщ.15см.

в) Устройство основания из щебня: отмостка-толщ.10см, тротуар-толщ.12см, хозпроезд-толщ.20см.

д) Асфальтовое покрытие: отмостка-толщ.5см, тротуар-толщ.-5см, хозпроезд-толщ.8см.

1.3. Заказчик  обязуется  создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их  результат и оплатить обусловленную цену.

2.СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

- Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локального сметного расчета, который оформляется на основании заявки Заказчика, содержит постатейный перечень затрат по выполнению работ и согласовывается обеими сторонами. Стоимость работ составляет _____________________________________________________, в т.ч. НДС 18% - _________________. Согласованная смета прилагается к договору и является неотъемлемой его частью.

- Оплата работ по настоящему договору производится на основании подписанных сторонами актов выполненных работ (Ф.КС-2 (приложение 4), КС-3 (приложение 5) и счета-фактуры Подрядчика в ______________________ календарных дней со дня предоставления счета-фактуры Подрядчика при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. Счет-фактура выставляется на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ (Ф. КС-2, КС-3). По согласованию сторон возможны другие формы расчетов, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. В случае отставания (более чем на 3 календарных дня) Подрядчиком по выполнению работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, не устранения указанных ранее дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик вправе задержать оплату, без начисления санкций, до устранения выявленных недостатков и возмещения ущерба.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик:

3.1.  Обеспечивает ремонтные работы в полном соответствии с согласованной сторонами и выданной в производство работ сметной документацией и требованиями нормативных документов.

3.2. Выполняет своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре и Приложениях к нему, самостоятельно организуя работу на объекте, и сдает Заказчику в состоянии, позволяющем вести нормальную эксплуатацию объекта.

3.3. Принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения ремонтных работ на объекте.

3.4. Обеспечивает выполнение работ своими материалами, инструментом, оборудованием

3.5. Немедленно предупреждает Заказчика и до получения от него указаний приостанавливает работу при обнаружении:

- возможных  неблагоприятных  для  Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполнения работы, его указаний о способе исполнения работы.

3.6. Предоставляет Заказчику сертификаты и паспорта на материалы, использованные для выполнения работ. Несет ответственность за качество предоставленных материалов.

3.7. По первому требованию Заказчика и за свой счет устраняет дефекты, возникшие в гарантийный период эксплуатации, указанный в п.5.2.

3.8. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.9. Выполняет дополнительные работы только при условии письменного согласования сторонами объема, сроков, способов и стоимости выполненных работ.

3.10. При не соблюдении сроков выполнения работ, согласованных сторонами в заявке, несет затраты по продлению ордера на производство земляных работ и оплачивает штрафные санкции контролирующих органов за несвоевременное закрытие разрешения (ордера).

3.11. При восстановлении асфальтобетонного покрытия производит обратную засыпку, утрамбовку, с последующей проливкой песчаного основания с вызовом представителя контрольно-ревизионного управление (КРУ). Заключение на уплотнение грунта выданное КРУ Подрядчик передает Заказчику для закрытия ордера.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик:

4.1. До начала производства работ обеспечивает ремонтный объект комплектом согласованной сметной документацией.

4.2. Производит  приемку  работ  в  соответствии со сметной и нормативной документацией и оплачивает  выполненные Подрядчиком работы.

4.3. Вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обеспечивает свободный доступ представителям Заказчика к объектам производства работ.

4.4. Выполняет все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.

Если Заказчик не выполнит в сроки свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ, Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения работ.

4.5. В течение одного рабочего дня после получения письменного извещения Подрядчика о готовности объекта к сдаче выделяет полномочного представителя для приемки работ на объекте.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и требованиями нормативной документации;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период  гарантийного  срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы, устанавливается в течение трех лет (для тротуаров) и пяти лет (для хоз.проездов) с даты подписания акта выполненных работ.

5.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию до их устранения, гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня получения извещения Подрядчика об окончании работ обязан выделить полномочного представителя для участия в составлении акта выполненных работ.

6.2. Если при приемке работ выясняется необходимость устранения недостатков, стороны оговаривают соразмерный срок для их устранения. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.3. Двухсторонний акт выполненных работ является основанием для расчетов за выполненный объем работ.

6.4. Стороны назначают ответственных лиц с правом подписания актов на наличие дефектов при осуществлении проверок в процессе выполнения работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ

7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательной для сторон нормативной документации.

7.2. Ответственность сторон по настоящему договору наступает в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.3. Окончание срока договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

- При несоблюдении сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,02% от стоимости работ, согласно сметы, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости согласованных работ.

- Взаимоотношения сторон при возникновении форс-мажорных обстоятельств регулируются Гражданским кодексом РФ.

8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

8.2. Несчастные случаи, которые могут произойти с работниками Подрядчика на территории Заказчика, расследуются и учитываются Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.3. Споры, возникающие между сторонами при заключении, исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

При не достижении согласия сторон при исполнении договора споры рассматриваются Арбитражным судом Нижегородской области.

Предъявление иска в Арбитражный суд производится стороной с соблюдением досудебного (претензионного) порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии 15 дней с даты её получения.

8.4. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящееся к данному договору, теряют силу, если они противоречат условиям настоящего договора.

8.5. Любая   договоренность   между   Заказчиком   и   Подрядчиком,   влекущая   за   собой   новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, оформляются путем заключения дополнительного соглашения.

8.6. Стороны обязаны информировать об изменениях адресов и реквизитов или иных данных, указанных в договоре, в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты введения изменений с обязательным предоставлением документов подтверждающих изменения.

8.7. Документы, полученные по средствам факсимильной связи, имеют юридическую силу, что не освобождает стороны от последующего предоставления друг другу оригиналов документов.

8.8. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет.

Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. Данная оговорка применяется в случаях, когда такое приостановление исполнения договора не противоречит законодательству РФ

8.9. В случае установления достоверных фактов, свидетельствующих о наличие в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ.

9.1. Срок действия договора устанавливается с момента подписания и до 31 декабря 2014 года, а в части  финансовых расчетов - до полного их исполнения.

9.2. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон по основаниям, предусмотренным условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ. Договор расторгается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА  СТОРОН.

| Подрядчик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
|  |  | ООО «Теплосети» |
|  |  | Юр.адрес: 603004, г. Нижний Новгород, |
|  |  | пр. Ленина, 94А |
|  |  | Почт.адрес: 603004, г. Нижний Новгород, |
|  |  | пр. Ленина, 94А |
|  |  | ИНН / КПП 5256112714 / 525601001 |
|  |  | р/сч 40702810642040003859 |
|  |  | к/сч 30101810900000000603 |
|  |  | в Автозаводском отделении № 6056 |
|  |  | Волго-Вятского банка Сбербанка России |
|  |  | БИК 042202603 |
|  |  | Генеральный директор |
|  |  | _______________________ А.Г. Минеев |

Приложение №1

к договору   №____________

от «__» ___________ 2014г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

Подрядчик				                      Заказчик

___________/______________/   	                    ____________/А.Г. Минеев /

м.п.					                    м.п.

## ЗАЯВКА

1. Дата подачи заявки: « _____» ______________ 2014 года.

2.Наименование Заказчика: ООО «Теплосети»

3.  Наименование Подрядчика: _______________________________________________

4. Выполнить работы по ____________________________________________________.

5. Объем работ определяется  согласно Локальному сметному расчету.

6. Подрядчик обязан выполнить работы в следующие сроки:

- начало работ: «____»_______________2014г.

- окончание работ: «_____»______________2014г.

7. Подрядчик и Заказчик назначают ответственных за ходом производства работ лиц, уполномоченных подписывать акты на наличие дефектов в процессе выполнения работ на объекте

8. Приложение:

Акт (план)  раскопки участка с габаритами для восстановления благоустройства.

9. Особые отметки: _______________________________________________________________.

ПОДРЯДЧИК: 	                                  	ЗАКАЗЧИК:

____________________          		          ООО «Теплосети»

_______________________				Генеральный директор

______________________________                              _________________А.Г. Минеев

ПЛАН

раскопки участка с габаритами для восстановления благоустройства

Комиссия в составе:

Технического директора – С.В. Чипизубова

начальника ТСР – _______________________

составили настоящий акт в том, что требуется выполнить восстановление благоустройства

по ордеру №                         в срок до _________________ по адресу:

________________________________

Ситуационный план участка раскопки на обороте листа

Ремонтные работы проводились на трубопроводе теплосети: Т1,  Т2,  Т3,  Т4

(ненужное зачеркнуть)

- асфальт отмостка     в точках на схеме 		 площадь 		 м2

- асфальт тротуар        в точках на схеме 		 площадь 		 м2

- асфальт хозпроезд   в точках на схеме 		 площадь 		 м2

- бордюрный камень:

4.1. дорожный ______________________п.м.

4.2. тротуарный_____________________п.м.

Технический директор                                                             С.В. Чипизубов

Начальник ТСР                                                                             __________________