国电科技环保集团股份有限公司与

俄罗斯伊尔库茨克电力公司

合作框架协议

甲方：俄罗斯伊尔库茨克电力公司

乙方：国电科技环保集团股份有限公司

甲方是俄罗斯的一家大型电力公司。对燃煤电厂设备改造及应用节能技术是公司的战略任务。

乙方是中国国电集团公司整合所属高科技产业组建的企业集团，是目前中国最大的常规燃煤电厂节能环保服务商及领先的可再生能源系统服务及设备制造商。

本着平等互利的原则，就结成长期共同发展，并为以后在电力项目上的合作建立一个坚实的基础，双方达成以下共识：

1. 本协议双方将在燃煤锅炉等离子体点火及稳燃技术、锅炉优化燃烧、热泵、布袋除尘和变频等节能环保领域进行合作，双方继续研究在甲方设备上应用乙方节能环保技术的项目实施可行性。

2. 双方认为，在上述几个方面开展合作有实质性的潜力，可成为双方进行战略性长期合作的基础。

3. 针对本协议第十一条中所列的具体合作项目, 双方商定下一步具体工作如下：

4. 乙方在2012年7月5日前以书面形式正式向甲方提供本协议第十一条所列具体项目供货设备的商务报价。双方商定，供货条件将包括：设备、运到伊尔库茨克电力公司的电厂、资料、厂家安装及启动调试、运行保证期、备件价格。

4.1. 甲方在2012年9月1日前对上述项目实施合理性的经济效益加以评估并将相关结果通知乙方。

4.2. 双方商定，乙方就甲方长期信贷可行性将咨询中国某银行并在2012年9月1日前把结果告知甲方。

4.3. 在4.1.条款得出肯定结果的情况下，针对每个项目，今后工作将在合同下进行实施。

5. 本协议：（1）系非法律义务性的；

（2）系非排他性的。在本协议有效期内，每一方均有权与其他的合作伙伴进行合作; (3) 双方均应履行保密义务，对本协议以及根据本协议获得的双方的信息、资料、商业秘密等，未经双方书面认可，任何一方不得向本协议无关的其他方透露。不论本协议是否变更、解除或终止，本条款均持续有效。

6. 本协议有效期为1年，自2012年7 月2日起到 2013年7 月2 日。

7. 本协议任何一方如有意提前终止协议，应在中止合作前一个月通知另一方。

8. 本协议经双方制定并签字，一式八份，双方各执四份。

9. 本协议为合作框架协议，具体问题应在相关的正式合同中予以明确。

10. 本协议期满时，双方将探讨签署新的协议的可行性，以继续双方的合作。

11. 经乙方对甲方所属电厂实地调研，并经技术讨论后，双方确定对下列合作项目上适于开展合作：

（1）等离子体点火及稳燃技术：

◆国电专家向伊尔库茨克电力公司代表团介绍了伊尔库茨克第十电厂270t/h锅炉的等离子体点火系统初步设计方案，双方就煤粉来源、压缩空气来源、冷却水来源和等离子体发生器电源等技术问题进行了讨论。

◆ 双方对备件价格进行了商榷。即一个阳极参考价为2万元，一个阴极参考价为4仟元。

◆ 双方协商了在安装等离子体点火系统的设计中考虑在粉仓无粉情况下投油枪的可行性。

◆ 双方协商了伊尔库茨克第十电厂提供等离子体点火所需的压缩空气、冷却水和等离子体电源系统进线电源（380 VAC，200kVA/每路）的可行性。

伊尔库茨克电力公司根据工作结果可以选另一台炉以实施该项目。

◆在甲方做出应用等离子体点火系统的决定情况下，将针对伊尔库茨克电力公司某电厂选定的锅炉，双方完成其等离子体点火系统设计方案。

（2）受热面陶瓷涂料技术

国电专家向伊尔库茨克电力公司专家们介绍了在锅炉受热面和耐火材料上进行陶瓷喷涂的技术，该技术可减少锅炉的结渣，提高受热面的换热能力，降低高温腐蚀的影响。

◆ 双方同意就应用该技术从技术方面及经济效益方面今后需共同探讨

◆双方同意在布拉茨克第六电厂锅炉屏式过热器及电厂锅炉其它受热面上进行试用，在取得良好效果及可以接受的价格后在伊尔库茨克电力公司锅炉上再大范围应用。

（3）送引风机变频器：

◆ 甲方已在乙方东胜电厂（鄂尔多斯市）和郑州新力电厂实地了解了送引风机变频器的应用效果。

◆ 乙方已提供新伊尔库茨克电站高压变频器改造技术方案，双方进行了技术问题的探讨。

◆ 乙方已提供新伊尔库茨克电站高压变频器改造项目的商务报价。

12. 为在本协议框架下发展合作，双方同意探讨在伊尔库茨克电力公司项目上应用下列技术的可行性：

（1）布袋式除尘器：

双方同意需进一步研究在伊尔库茨克电力公司项目上应用该项技术可行性问题。为此，双方将对第十电厂锅炉作为示范性项目进行交流及信息分析。

双方商定以下工作程序：

- 国电专家准备提供数据资料需求

- 伊尔库茨克电力公司的专家提供所需要的数据资料

- 国电专家准备提供安装布袋式除尘器的实施方案，包括商务报价，其中包括：

◇ 第十电厂一台炉安装袋式除尘器的外形尺寸

◇ 第十电厂袋式除尘器的布置方案

◇ 第十电厂一台炉的上述设备的总价

◇ 布袋式除尘器的运行费用介绍说明

◆ 双方将进行探讨实施方案。

◆ 由伊尔库茨克电力公司做出应用或拒用袋式除尘技术的决定。

伊尔库茨克电力公司可根据工作结果选另一台炉，以实施该项目。

（2）DCS控制系统应用：

伊尔库茨克电力公司代表团了解了国电集团研发的EDPF-NT（DCS）分散控制系统的优势。先进的网络管理技术可以极大提升中小型热电机组的运行可靠性。

双方技术专家今后将继续进行技术交流。

（3）热泵方面：

A) 在电厂供热系统中可安装溴化锂作为冷却剂的热泵，以有效利用汽轮机排汽余热。这可以提高能效并降低对环境的负面影响。

双方商定下列操作程序：

1）甲方给乙方提供项目说明，标明所需参数及数据（热负荷、温度情况、排汽压力及排汽量、电厂厂区平面图）

2）乙方向甲方提出信息需求，以便准备商务报价

3）根据提供的信息及商务报价，甲方将进行该项目实施的经济效益合理性的评估。

B) 在没有电厂供热的距离远的系统中可安装节能热泵。

双方商定下列操作程序：

1）甲方给乙方提供项目总说明书

2）乙方对项目设备制造可行性及初报价进行评估。

签字：

甲方代表：

乙方代表：